ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Kỹ sư tư vấn giám sát công trình

I- Giới thiệu

Hội Từ thiện Trẻ em Sài Gòn là một tổ chức Phi Chính Phủ đã đăng ký của Anh hiện đang hoạt động độc lập tại Việt Nam từ năm 1992. Hoạt động của chúng tôi nhằm giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhất thoát nghèo thông qua giáo dục và đào tạo. Vùng dự án của chúng tôi tại miền Nam Việt Nam, trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, gần biên giới Campuchia và xuống Đồng bằng sông Cửu Long.

Xây dựng trường học là công việc quan trọng của SCC. Không khó khi xây dựng trường học tại Việt Nam. Nhưng cũng không dễ dàng khi xây dựng trường học đúng chỗ, đúng đối tượng, đúng giá thành và bảo đảm đầy đủ tiện nghi. Đó là lĩnh vực chuyên môn của SCC.

Công ước về quyền trẻ em chỉ ra tất cả các quyền lợi cần được nhìn nhận để trẻ em phát triển được hết tiềm năng. Dựa trên điều đó, Chương trình Xây dựng trường học SCC làm việc với chính quyền địa phương nhằm xây dựng thêm nhiều lớp học, ưu tiên xây dựng trường mẫu giáo, tại các khu vực thiếu thiết bị dạy học, nhằm cải thiện môi trường học tập cho các điểm trường hoặc xây mới các trường mẫu giáo (có phòng vệ sinh, hàng rào, sân chơi, sân vườn, thiết bị). Ngoài ra, nhằm bảo đảm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhất có thể đến trường do SCC xây dựng, Chương Trình Xây Dựng Trường Học và Môi Trường Học Đường phối hợp chặt chẽ với Chương Trình Phát Triển Trẻ Em trực tiếp cung cấp học bổng cho trẻ em.

Tất cả các trường mẫu giáo và trường tiểu học mà chúng tôi hỗ trợ xây dựng được chọn dựa trên cơ sở:

- Nhu cầu:

  - Thay thế lớp học tạm bợ;

  - Cung cấp đủ phòng học tốt và an toàn cho trẻ em tại các địa phương;

  - Rút ngắn khoảng cách từ nhà đến trường cho trẻ em;

  - Giảm sỉ số trong lớp;

  - Khuyến khích phụ huynh gửi con em vào trường mẫu giáo trước khi vào tiểu học, cũng giúp cho phụ huynh có thêm nhiều thời gian rảnh rỗi để làm việc;

  - Chuẩn bị cho trẻ em trước tuổi đến trường (đặc biệt là trẻ em dân tộc thiểu số không biết nói tiếng Việt) là 6 tuổi.

    - Chất lượng của việc bảo quản và sử dụng các trường học trước đó do SCC xây dựng trong cùng tỉnh

    - Năng lực và hiệu quả của đối tác khi tiến hành công việc

    - Ít hoặc không có các tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế

    - Không có hoặc thiếu nguồn quỹ thực hiện kế hoạch xây dựng từ chính phủ trong thời hạn tối thiểu là năm năm

II- Mục tiêu của dịch vụ tư vấn kỹ thuật:

Nhằm bảo đảm rằng các trường mẫu giáo và trường tiểu học mà SCC xây dựng trong Chương Trình Xây Dựng Trường Học và Môi Trường Học Đường được xây dựng đúng giá, có cấu trúc phù hợp và đạt chất lượng tốt.

III- Đầu ra mong đợi:

- Các trường tiểu học và trường mẫu giáo, được SCC tiến hành từ tháng 01/2014 trở đi, được xây dựng với kết cấu kiên cố, an toàn và phù hợp.

- Các dự án xây dựng trường tiểu học và trường mẫu giáo được báo giá theo đúng giá thị trường địa phương.

IV- Nhiệm vụ chính:

Lãnh đạo chương trình là Nguyễn Hoàng Phương – Quản lý Chương trình Xây Dựng Trường Học và Môi Trường Học Đường. Kỹ sư tư vấn sẽ làm việc với Quản lý Chương Trình về các nhiệm vụ chính như sau:

- Tư vấn cho Quản lý Chương Trình trong việc dự toán chi phí xây dựng đối với các dự án xây dựng hàng năm.

- Xem xét tài liệu xây dựng (Bản vẽ thiết kế và dự toán) đối với mỗi công trình trường học do SCC tài trợ nhằm bảo đảm thiết kế và cấu trúc an toàn và phù hợp với tiêu chuẩn SCC, môi trường xung quanh và địa điểm xây dựng; và nhằm bảo đảm bảo giá công trình đúng với giá thị trường địa phương.

- Giám sát định kỳ công trường xây dựng cùng với nhân viên chương trình và Ban Giám Sát Nhân Dân nhằm giám sát công trình và bảo đảm chúng được xây dựng theo thiết kế được thông qua, đúng kỹ thuật, và đạt chất lượng.

- Báo cáo tình hình thi công xây dựng cho SCC thông qua email sau mỗi chuyến giám sát.

V- Địa điểm hoạt động

Kiểm tra tài liệu và thực hiện giám sát không thường xuyên (trung bình hai chuyến mỗi tháng) để kiểm tra dự án chủ yếu tại Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang và Cà Mau.

Phương tiện đi lại và địa điểm ăn ở do SCC chi trả.

Dự kiến giám sát dự án và kiểm tra tài liệu được yêu cầu vào đầu năm 2014 như sau:

| Kiểm tra | Số dự án | Số chuyến công tác | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tháng 01 | Tháng 02 | Tháng 03 | Tháng 04 | Tháng 05 | Tháng 06 | Tháng 07 |  |
| Xây mới trường tại Tiểu Cần, Trà Vinh | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Tùy vào tiến độ xây dựng thực tế, SCC có thể kết hợp kiểm tra tất cả các dự án trong 1 chuyến đi kéo dài từ 2-3 ngày. |
| Xây trường mới tại Long Mỹ và Phụng Hiệp, Hậu Giang | 6 |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| Xây trường mới tại An Biên và An Minh, Kiên Giang | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| Xây trường mới tại Trần Văn Thời và U Minh, Cà Mau | 3 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| Tổng cộng | 15 | 3 | 1 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 |  |

| Kiểm tra tài liệu (Bản vẽ và dự toán công trình) | Từ tháng 01 đến tháng 03 |
| --- | --- |
| Xây trường mới | 14 |

VI- Thời gian

Bắt đầu từ đầu tháng 01/2014.

VII- Chi phí thực hiện và kế hoạch thanh toán

Chúng tôi sẵn sàng thương lượng theo ngày hoặc theo từng dự án.

VIII – Yêu cầu đối với nhà tư vấn:

- Kinh nghiệm kiểm tra tài liệu xây dựng

- Giàu kinh nghiệm giám sát công trường xây dựng

- Cập nhật thông tin về giá thị trường của ngành xây dựng

- Có chuyên môn cao và đáng tin cậy

- Tuân thủ các nguyên tác của công việc