Yêu cầu công việc Tư vấn xây dựng Hỗ trợ giám sát công trình sửa chưa ba trường học tại xã Quảng Văn, Quang Phúc và Phù Hóa, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

| Tên dự án: | Phục hồi sinh kế và giáo dục cho người nghèo và trẻ em tỉnh Quảng Bình sau cơn bão Wutip và Nari |
| --- | --- |
| Mã dự án: Mã ngân sách: | P130118 84200 |
| Thời gian: | Thời gian thực hiện tư vấn từ 15/4 đến 15/6/2014; Tổng số ngày làm việc: 15 |

- Thông tin cơ bản

Vào tháng 10/2013, bão Wutip và Nari đã đổ bộ vào Việt Nam và tỉnh Quảng Bình là một trong những tỉnh bị thiệt hại nặng do hậu quả của hai cơn bão này. Tổ chức Caritas Thụy Sỹ tại Việt Nam (Caritas) và đối tác địa phương, Hội vì sự phát triển của người khuyệt tật Quảng Bình (AEPD) đang thực hiện dự án Phục hồi sinh kế và giáo dục cho người nghèo và trẻ em tỉnh Quảng Bình sau cơn bão Wutip và Nari , trong đó có hoạt động sửa chữa ba trường học bị hư hỏng sau bão, các trường này bao gồm:

- Trường Mầm non xã Quang Phúc, huyện Quảng Trạch

- Trường Mầm non xã Phù Hóa, huyện Quảng Trạch,

- Trường Trung học cơ sở xã Quảng Văn, huyện Quảng Trạch

Kinh phí hỗ trợ cho mỗi công trình sửa chữa trường học là 10.000 USD. Đến cuối tháng 3/2014, Thiết kễ kỹ thuật và Dự toán kinh phí của ba trình này đã được đối tác địa phương hoàn thành. Việc thi công sẽ được tiến hành vào tháng 4 và 5/2014.

Caritas tìm một Tư vấn kỹ thuật xây dựng để hỗ trợ Caritas trong việc quản lý các công trình xây dựng trên.

- Phạm vi công việc

Mục tiêu tư vấn

- Rà soát, đánh giá sự phù hợp của các giải pháp thi công và thiết kế kỹ thuật;  tính phù hợp và hiệu quả về chi phí-lợi ích của các dự toán công trình;

- Đảm bảo các công trình được thi công đạt chất lượng đúng như thiết kế kỹ thuật;

- Đảm bảo Hồ sơ hoàn công phù hơp với thiết kế xây dựng, với các quy định của chính phủ Việt Nam và của Caritas.

Nhiệm vụ của tư vấn

- Rà soát ba bản thiết kế và dự toán của ba công trình xây dựng nêu trên đây và viết báo cáo

- Thực hiện hai chuyến giám sát công trình tại tỉnh Quảng Bình và viết các báo cáo giám sát tương ứng

- Rà soát Hồ sơ hoàn công của ba công trình và viết báo cáo

- Lịch làm việc dự kiến

| Hoạt động | Ngày | Thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rà soát ba bản thiết kế và dự toán kinh phí và các tài liệu liên quan, viết báo cáo cùng với các khuyến nghị về các bản thiết kế và dự toán này. | 15-20 tháng 4, 2014 |  | Caritas sẽ gửi tư vấn các tài liệu liên quan; Số ngày làm việc: 2 |
| 2 | Thực hiện hai chuyến thực địa để giám sát thi công tại tỉnh Quảng Bình và viết báo cáo. Chuyến thực địa thứ nhất thực hiện khi các công trình đang thi công; Chuyến thứ hai thực hiện khi nghiệm thu công trình. Mỗi chuyến đi bao gồm các nhiệm vụ sau đây và ước tính số ngày làm việc: Đi đường Hà Nội – Quảng Bình và ngược lại: 1 ngày Thăm ba công trình xây dựng ở ba xã: 3 ngày Làm việc với đối tác (AEPD) và kỹ sư xây dựng của đối tác: 0,5 ngày Viết báo cáo, 1,0 ngày | Tháng 4,5; 2014 |  | Số ngày làm việc: 11 |
| 3 | Rà soát Báo cáo và Hồ sơ hoàn công, đưa ra các đánh giá và khuyến nghị cho Caritas để làm cơ sở phê duyệt Báo cao hoàn công. | 1-15 tháng 6 |  | Số ngày làm việc: 2 |
|  |  |  |  | Tổng số ngày làm việc: 15 |

- Sản phẩm

| Sản phẩm | Mô tả | Hạn nộp |
| --- | --- | --- |
| a | Báo cáo rà soát Thiết kế kỹ thuật và Dự toán kinh phí |  | 20/4 |
| b | Hai báo cáo Giám sát thi công |  | Tuần 4 tháng 4; Tuần 4 tháng 5 |
| c | Báo cáo rà soát, đánh giá Hồ sơ hoàn công |  | 15/6/2014 |

- Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện công việc tư vấn: 15/4 – 15/6/2014

Tổng số ngày làm việc: 15 ngày

- Chi trả phí tư vấn

Ứng viên quan tâm công việc gửi cho Caritas Đề xuất phí tư vấn.

Phí tư vấn sẽ trả làm bốn lần sau khi nộp các sản phẩm tư vấn (báo cáo).

Tư vấn sẽ được chi trả các chi phí đi lại, ăn, ở cho hai chuyến giám sát thi công tại thực địa theo các chính sách hiện hành của Tổ chức.

- Các điều kiện khác

Các báo cáo tư vấn và các tài liệu liện quan được đệ trình cho Caritas bằng tiếng Việt.

- Yêu cầu tư vấn và nộp hồ sơ

Yêu cầu tư vấn: Các ứng viên dự tuyển cho vị trí này cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có bằng Đại học hoặc cao hơn về Kỹ thuật xây dựng với tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc

- Có khả năng chuyên môn tốt và có kinh nghiệm trong thiết kế, giám sát xây dựng, đặc biệt đối với các công trình xây dựng trường học;

- Có các kinh nghiệm thực hiện các công việc tư vấn tương tự cho các tổ chức Phí chính phủ

- Có kỹ năng viết báo cáo tốt

Đăng ký dự tuyển tư vấn

Các ứng viên muốn dự tuyển cần gửi Đề xuất tư vấn, Lý lịch (CVs) thể hiện sự hiểu biết về nhiệm vụ tư vấn, phương pháp thực hiện và Kế hoạch làm việc (bao gồm cả khung thời gian), và đề xuất kinh phí tư vấn; các thư giới thiệu tới Caritas bằng email theo địa chỉ Vietnam@caritas.ch và  toan@catitas.ch chậm nhất là ngày 11/4/2014.

Để biết thêm các thông tin, xin liên hệ Cán bộ Quản lý dự án:

Anh  Nguyễn Mạnh Toàn,

Phone: 04 37623358,

Email: toan@caritas.ch