BẢN THAM CHIẾU

THUÊ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON TỈNH GIA LAI

- Giới thiệu dự án

Dự án Phát triển trẻ thơ tại tỉnh Gia Lai do Chương trình Hỗ trợ phát triển Niu-Di-Lân và tổ chức Plan tài trợ trong 5 năm từ 2012-2017

Mục tiêu tổng thể của Dự án là nhằm góp phần đạt được mục tiêu giáo dục cho mọi người tại tỉnh Gia Lai, phù hợp với kế hoạch hành động Quốc Gia về giáo dục cho mọi người, góp phần thực hiện phổ cập mầm non 5 tuổi.

Trong khuôn khổ dự án, trong năm thứ 2 có 18 công trình được triển khai xây dựng trên địa bàn 4 huyện thị, bao gồm: Thị xã An Khê, Huyện Đăk Pơ, Huyện Kbang, và huyện Kông Chro.

Để đảm bảo chất lượng hoạt động XDCB và hỗ trợ BĐH dự án cấp tỉnh, 4 BĐH dự án thuộc 4 huyện, Plan và nhà tài trợ quản lý tốt công trình XDCB, Dự án tiến hành thuê công ty tư vấn xây dựng với mục tiêu, nội dung, kế hoạch như sau.

- Mục tiêu, Nội dung công việc và sản phẩm kết quả

  - Mục tiêu :

- Đảm bảo quy trình Lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng các công trình theo đúng quy trình, quy định luật pháp Việt Nam và quy định trong sổ tay vận hành và quản lý dự án liên quan đến hoạt động XDCB

- Đảm bảo chất lượng công trình XDCB, hiệu quả đầu tư.

- Đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng và trách nhiệm giải trình trong hoạt động XDCB

  - Nội dung công việc:

- Nghiên cứu Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng các hạng mục công trình thuộc Dự án Phát triển trẻ thơ tại tỉnh Gia Lai do Chương trình Hỗ trợ phát triển Niu-Di-Lân tài trợ. (xem phụ lục 18 công trình đính kèm)

- Thẩm tra thực tế tại một số điểm lựa chọn ở vùng dự án tỉnh Gia Lai

- Tham vấn với các bên: Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Gia Lai, NZAP và Plan Việt nam nhằm đảm bảo Báo cáo thẩm định có chất lượng và phản ánh thực tế

- Trình báo cáo thẩm định cho Plan  trước ngày 27/10/2013

  - Thời gian thực hiện: từ tháng 11/2013 đến hết tháng 12/2013.

  - Địa điểm thực hiện: Hà nội và các chuyến thăm địa bàn dự án tại Gia Lai

- Các yêu cầu đối với đơn vị tư vấn:

- Có đủ năng lực thực hiện, bao gồm:

- Có đủ tư cách pháp nhân được quy định giấy phép đăng ký

- Có trụ sở và đang làm việc tại Hà Nội

- Có đủ năng lực (chuyên môn, nhân sự và kinh nghiệm) và uy tín trong lĩnh vực liên quan.

- Có khả năng làm việc độc lập và khách quan

- Nộp hồ sơ  đăng ký tham gia, bao gồm:

- Mô tả các công việc dự định làm trong gói tư vấn, Phương pháp và cách thức thực hiện các công việc, thời gian dự kiến cho từng hoạt động

- Chi phí: Dự toán các chi phí cần thiết để thực hiện gói tư vấn

- Nhân lực:  Danh sách những người tham gia, kinh nghiệm chuyên môn của từng người, bảng phân công nhiệm vụ cho các cá nhân trong thực hiện gói tư vấn

Ghi chú:

- Bộ hồ sơ bằng tiếng Việt

- Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 27/10/2013

- Ngân sách: các chi phí do công ty tư vấn đề xuất sẽ được thương thảo trong quá trình lựa chọn đơn vị tư vấn và các mức chi sẽ được áp dụng theo chính sách hiện hành đối với xây dựng

- Địa chỉ liên hệ:

Ông Đỗ Ngọc Minh, minh.dongoc@plan-intenational.org

Văn phòng Plan tại Việt Nam, Tầng 2 tòa nhà Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội

PHỤ LỤC:

DANH SÁCH VÀ DỰ TRÙ MỘT SỐ KHOẢN PHÍ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHÍNH VÀ PHÒNG HỌC

| TT | Địa điểm/Hạng mục đầu tư xây dựng | SL học sinh | Tổng (m2) | Đơn giá XDCB | GTXL dự kiến (gồm 10%VAT) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Điểm trường chính |  |  |  |  |  |
| 1 | Trường MN Hoa Hồng, xã Kong Yang, huyện Kong Chro (XD bổ sung) | 201 | 812.5 | 4,100,000 | 3,331,250,000 |  |
| 2 | Trường MN Sao Mai, thị trấn Kong Chro, huyện Kong Chro (xây mới) | 162 | 342 | 4,100,000 | 1,402,200,000 |  |
| 3 | Trường MN Hoa Mai, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ (XD bổ sung) | 128 | 208 | 4,100,000 | 852,800,000 |  |
| 4 | Trường MG Hoa Hồng, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ (xây mới) | 200 | 946.5 | 4,100,000 | 3,880,650,000 |  |
| 5 | Trường MG Hoa Sen, xã Tú An, thị xã An Khê. (xây mới) | 216 | 1011.5 | 4,100,000 | 4,147,150,000 |  |
| 6 | Trường MG Tơ Tung, xã Tơ Tung, huyện KBang (xây mới). | 133 | 1011.5 | 4,100,000 | 4,147,150,000 |  |
|  | Điểm trường lẻ |  |  |  |  |  |
| 1 | Điểm trường TPôn 1+2, xã Yang Nam, huyện Kong Chro. | 35 | 64.2 | 4,500,000 | 288,900,000 |  |
| 2 | Điểm trường Lơ Pơ, xã Yang Nam, huyện Kong Chro. | 18 | 64.2 | 4,500,000 | 288,900,000 |  |
| 3 | Điểm trường Hưnh Đak, xã Kong Yang, huyện Kong Chro | 12 | 73.2 | 4,500,000 | 329,400,000 |  |
| 4 | Điểm trường Hưnh Dơng, xã Kong Yang, huyện Kong Chro. | 16 | 73.2 | 4,500,000 | 329,400,000 |  |
| 5 | Điểm trường Trung tâm xã Ya Hội, huyện Đak Pơ. | 59 | 146.4 | 4,500,000 | 658,800,000 | 2 phòng |
| 6 | Điểm trường Chai+Đkruối, xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ. | 51 | 146.4 | 4,500,000 | 658,800,000 | 2 phòng |
| 7 | Điểm trường Hòa Bình, xã Tú An, thị xã An Khê. | 25 | 73.2 | 4,500,000 | 329,400,000 |  |
| 8 | Điểm trường Pờ Nang, xã Tú An, thị xã An Khê. | 17 | 73.2 | 4,500,000 | 329,400,000 |  |
| 9 | Điểm trường Tú Thủy 2, xã Tú An, thị xã An Khê. | 79 | 146.4 | 4,500,000 | 658,800,000 | 2 phòng |
| 10 | Điểm trường Cao Sơn, xã Tơ Tung, huyện KBang. | 24 | 73.2 | 4,500,000 | 329,400,000 |  |
| 11 | Điểm trường trung tâm, xã Kroong, huyện KBang. | 79 | 146.4 | 4,500,000 | 658,800,000 | 2 phòng |
| 12 | Điểm trường PDrang, xã Kroong, huyện KBang. | 29 | 73.2 | 4,500,000 | 329,400,000 |  |
|  |  | Ước tính: |  |  | 22,950,600,000 |  |